TERMINOS DE REFERENCIA 
“PROGRAMA DE RESILIENCIA AL RETROCESO DE GLACIARES PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO”

CI-008-2001-PRAA/SGCA

| Nombre de la Consultoría: | Diseño del programa de resiliencia al retroceso de glaciares a través del estudio de la gestión de agua potable de las ciudades de La Paz y El Alto |
| --- | --- |
| Periodo de la consultoría: | 7 meses |
| Costo Estimado: | USD 18.000.- |

1. ANTECEDENTES

Las evidencias del retroceso) de los glaciares en la Cordillera Real de nuestro país son irrefutables. Estudios realizados han mostrado que en el periodo 1987-2004 se ha perdido el 24.12 por ciento de la superficie de estos mantos de hielo, reduciendo la capacidad de regulación de las cuencas y generando con ello, impactos negativos sobre la disponibilidad de recursos hídricos para la dotación de agua a centros poblados del área rural y urbana y para actividades agropecuarias y la generación de energía hidroeléctrica.

Ante esta realidad, el camino que se tiene es reforzar, a todo nivel, la capacidad de adaptación ante los impactos del calentamiento global. En este sentido, nuestro país junto a los países de la región que experimentan similar problemática, han gestionado el financiamiento para la implementación del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA.

En Bolivia, la responsabilidad de la implementación del PRAA es del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), en el marco de sus objetivos de promover la realización de estudios y la implementación de medidas de adaptación ante el cambio climático, para lo cual ha identificado beneficiarios para la implementación del Proyecto y con ello el logro de sus objetivos.

2. JUSTIFICACION

La población de las ciudades de La Paz y El Alto son abastecidas de agua potable a través de tres sistemas superficiales: El Alto, Achachicala y Pampahasi, cuyas fuentes de abastecimiento reciben aportes de las cuencas de la Cordillera de Los Andes.

De los tres sistemas, el de El Alto es el que se encuentra mayormente influenciado por efectos de la retracción glaciar, como lo demuestran los estudios realizados en el proyecto IPQ/LP/01037, titulado “Deshielo de la Cuenca del Tuni Condoriri y sus Impactos sobre los Recursos Hídricos de las Ciudades de La Paz y El Alto”, financiado y auspiciado por el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC).

De los estudios y proyecciones realizadas se infiere que la principal consecuencia de la retracción de los glaciares en la cuenca de Tuni Condoriri será la pérdida de la capacidad de regulación que ellos brindan, la cual se sentirá más pronunciadamente en el mediano y largo plazo, hasta que el 2025 y 2045 el Tuni y el Condoriri respectivamente desaparezcan y no continuarán aportando sus recursos hídricos, tal como señalan las predicciones.

Adicionalmente, la situación actual del Sistema de El Alto en relación a la oferta y demanda de recursos hídricos hace prever que el impacto a corto plazo, se lo podría sentir en el año 2009, cuando se rompa el equilibrio entre la oferta del recurso hídrico proveniente de las cuencas del sistema Tuni-Condoriri y la demanda de agua potable para las ciudades de El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz, iniciándose el vaciado de la represa Tuni. Este fenómeno se verá agudizado por el crecimiento de la demanda del vital elemento, por un aumento de la población especialmente de la ciudad de El Alto a una tasa del 5.1% anual.

La anterior visión de corto, mediano y largo plazo hace predecir que existirá una reducción de la oferta de recursos hídricos y un aumento en la demanda de los mismos, obligando a iniciar a la brevedad posible el proceso de adaptación a la retracción de los glaciares y al cambio climático, para evitar impactos negativos en lo económico y social.

3.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

El objetivo de esta consultoría es doble:

1) Objetivo analítico.

Se busca realizar un análisis de la seguridad hídrica de las ciudades de La Paz y El Alto en un contexto de retroceso de los glaciares en las cuencas de Tuni, Condoriri y Huayna Potosí debido a los efectos del cambio climático. Mediante este estudio se pretende mejorar el entendimiento del papel del aporte glaciar en el suministro de agua superficial y subterránea para La Paz y El Alto, la capacidad de regulación intra e interanual, y de las situaciones que se pueden generar en un escenario futuro sin glaciares.

2) Objetivo de adaptación y planificación.

A partir de la información analítica de los balances hídricos a presente y futuro, se tiene como objetivo la identificación de posibles medidas de adaptación para el sector de abastecimiento de agua, y la elaboración de una serie de recomendaciones que contribuya a la planificación de la gestión del agua potable para La Paz y El Alto a corto, medio y largo plazo.

4.	TAREAS A SER DESARROLLADAS

Para el logro de los objetivos de la Consultoría, el consultor deberá, entre otras, implementar las siguientes tareas:

4.1. Actividades Analíticas

a) 	Propuesta de metodología para analizar la dinámica del ciclo hidrológico en el área de captación de los sistemas de suministro de agua potable de las ciudades de La Paz y El Alto.

b) 	El consultor deberá aplicar la metodología propuesta con anterioridad para determinar:

- Una estimación cuantitativa de todas las componentes del ciclo hidrológico en las cuencas de estudio, de acuerdo a la información disponible.

- En especial, la contribución de las masas glaciares a la escorrentía superficial y sub-superficial.

- Delimitación de la zona de recarga del acuífero del Alto y estimación de su tasa natural de recarga.

- La diferencia en términos cuantitativos a escala temporal intra e inter-anual, de disponibilidad de agua entre un escenario actual y otro considerando la ausencia del glaciar.

Esta metodología se apoyará, en la medida de lo posible, en otros trabajos anteriores, con el objetivo de mejorar el nivel de resolución de los resultados obtenidos.

La selección de la metodología más adecuada deberá a su vez considerar el nivel de densidad geográfica y temporal de datos disponibles, incluyendo datos de campo y/o datos de satélite.

La propuesta solicitada deberá ser descrita y justificada en sus líneas generales, ya en la etapa de presentación de propuestas. La propuesta técnica será calificada en función a la coherencia de esta propuesta, respecto a los fines que se enlistan en el presente subtítulo.

c) Estimación del retroceso glaciar en las cuencas en estudio, y sus implicaciones en la disponibilidad de agua para consumo humano. Se deberá asimismo hacer un análisis de la demanda de agua para los escenarios futuros seleccionados.

d)	Utilizando la mejor información disponible y proyecciones de las tendencias registradas en la zona de estudio, evaluar el balance hídrico futuro a basándose en escenarios que el consultor debe generar y justificar (análisis de tendencia u otros modelos justificados), utilizando el escenario futuro elegido y un análisis de sensibilidad del mismo (considerar una alternativa más húmeda y otra más seca).

Durante la ejecución del estudio se deberán incluir los siguientes pasos:

- Identificación de la información disponible.

- Selección del modelo o modelos más adecuados para la caracterización del ciclo hidrológico, y para las estimaciones del retroceso glaciar y las proyecciones futuras de balance hídrico, según los criterios anteriores, y justificación sólida de esa elección.

- Preparación de las bases de datos de entrada al modelo y estructuración de la base de datos que EPSAS precisa para hacer operativa la modelación.

- Generación de escenarios hídricos futuros considerando el cambio climático y teniendo en cuenta sus efectos en el retroceso de los glaciares. Para la generación de escenarios se combinarán dos metodologías:

1) El estudio de tendencias históricas de precipitación y temperatura que sirvan para la generación de series sintéticas mediante métodos estadísticos, y 2) Los modelos climáticos existentes (regionales o globales), si se consideran de aplicación. Para la generación de escenarios se hará un análisis de incertidumbre sobre los métodos utilizados, en todo caso justificar y sustentar el uso de modelos climáticos existentes o modelos alternativos.

- Corrida de los modelos hidrológicos considerando diferentes escenarios sobre la oferta hídrica.

- Análisis de la demanda de agua considerando estudios existentes y creación de escenarios futuros. Las proyecciones futuras deberán basarse en análisis de datos y tendencias, y realizando las hipótesis necesarias. El análisis deberá determinar especialmente la proporción de la demanda que es abastecida mediante el recurso superficial y subterráneo actualmente.

- Coordinación directa con el personal de EPSAS, para establecer metodologías de balance de agua en oferta y demanda y diseñar en conjunto instrumentos que les permitan hacer este seguimiento de forma cotidiana.

- Análisis de interacción oferta-demanda según los escenarios modelados considerando los niveles de incertidumbre estimados. Simulación de escenarios resultantes e impactos esperados en caso de no acción. Se determinarán los efectos sobre la disponibilidad del agua total y en particular, sobre la disponibilidad de agua en el acuífero del Alto.

4.2. Actividades de adaptación y planificación

e) Identificación de opciones de adaptación

- Mediante las mismas o nuevas herramientas de modelaje y simulación: Identificación y priorización de acciones de adaptación estructurales y/o de gestión que garanticen la seguridad en el abastecimiento de las poblaciones de La Paz y El Alto a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta el cambio climático y en particular el retroceso glaciar. Para ello se deberán incluir criterios como probabilidad de ocurrencia, magnitud del impacto en caso de no actuación, urgencia, estimación de costo etc.

f) Planificación de acciones. El consultor deberá elaborar recomendaciones y procedimientos que sirvan de base y guía tanto para EPSAS como para el Viceministerio de Recursos Hídricos:

- Analizar y emitir recomendaciones sobre el programa de inversiones a corto y medio plazo que EPSAS tenga desarrollado en su cartera. Se espera del consultor un aporte en cuanto a la estrategia de inversión priorizada en los análisis que resulten de esta consultoría.

- Establecer los mecanismos y criterios de adaptación al cambio climático, necesarios para la planificación estratégica del agua para las dos ciudades en estudio.

- Coordinación de los aspectos relativos al planteamiento del Plan Maestro relacionados con los aportes glaciares y su importancia estratégica, con los responsables del mismo en el Viceministerio.

- El consultor deberá sugerir un procedimiento de trabajo que sirva como insumo, para los fines de planificación de EPSAS, el cual deberá corresponder a un mecanismo de adaptación de la gestión del agua a los impactos de cambio climático.

- El consultor deberá establecer un marco teórico apropiado para el desarrollo de la gestión del agua potable de estas dos ciudades, como resultado de los aspectos nombrados en este y los anteriores incisos.

Respecto a la información y productos que tanto EPSAS o el PRAA cuenten al respecto y puedan ser útiles a este proyecto, el consultor deberá solicitar la misma con la antelación necesaria a las instituciones referidas.

5. PRODUCTOS A ENTREGAR

El consultor deberá presentar, entre otros los siguientes documentos, los cuales deberán tener la aprobación del Supervisor designado: (i) Especialista Técnico Nacional del PRAA en Bolivia y (ii) Coordinador del PNCC o el Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos.

Los documentos que deberá presentar el consultor son:

a) Reporte detallado y explicativo de las actividades analíticas. Deberá recoger los balances hídricos a presente y a futuro, considerando la oferta y la demanda, que incluyan las proyecciones de retroceso glaciar y consideren escenarios futuros seleccionando un modelo de salida en base a un criterio fundamentado, el filtro que se utilice en la salida debe estar también fundamentado. Deberá indicar todos los pasos realizados en el desarrollo del trabajo. Diagnóstico sobre el efecto del retroceso de glaciares sobre la oferta y demanda del agua, siguiendo todas las consideraciones del acápite 4.1. en formato digital (Word) e impreso. Este reporte deberá recoger los pasos seguidos en el estudio, con anexos sobre la metodología, datos utilizados, organismos y estudios consultados y cualquier otra información relevante.

b) Memoria descriptiva sobre el modelo utilizado y en nivel de confiabilidad del mismo, así como las variables e información utilizada para la modelación y definición de escenarios y la estimación del retroceso glaciar en las cuencas en estudio, en formato digital e impreso.

c) Documento de identificación y priorización de opciones de adaptación, consultado y validado con EPSAS, VSB, VRRHHR y PNCC (según 4.2 e).

d) Documento de identificación y priorización de acciones, y su validación con EPSAS, VSB, VRHR y PNCC (según 4.2 f).

Toda la documentación presentada por el consultor deberá ser entregada en cinco (5) copias digitales e impresas.

6. DEPENDENCIA Y COORDINACION

El consultor coordinará sus actividades con el Programa Nacional de Cambios Climáticos y el Especialista Técnico Nacional del PRAA en Bolivia.

El consultor dependerá contractualmente del Coordinador Regional del PRAA en la Secretaría General de la Comunidad Andina

9. DURACION DE LA CONSULTORIA, COSTO ESTIMADO Y FORMA DE PAGO

La consultoría tendrá una duración de 7 meses a partir de la firma del contrato. El costo estimado  para la ejecución de la presente consultoría es de USD 18.000.- (Dieciocho mil y 00/100 dólares americanos) monto que incluirá impuestos de Ley y otras obligaciones (seguros) que deberán ser asumidas por el Consultor.

Los recursos para el pago por los servicios de la presente consultoría provienen de fondos del PRAA asignados al PP1, los cuales serán pagaderos en alícuotas proporcionales durante el periodo de contratación de la consultoría.

10. PERFIL DEL CONSULTOR Y PONDERACIÓN PARA SU SELECCIÓN

El consultor deberá contar con el perfil mínimo siguiente:

| Formación Académica: | Formación en hidrología o ingeniería Posgrado en Gestión de Recursos Hídricos, hidráulica o sistemas de abastecimiento de agua (deseable) Estudios específicos en el campo de la glaciología Experiencia y estudios realizados en el desarrollo de manejo de modelos matemáticos (deseable) Formación doctoral en el campo de los recursos hídricos (apreciable) |
| --- | --- |
| Experiencia general: | No menor a cinco años de experiencia general en el sector de recursos hídricos o similar |
| Experiencia Específica: | Experiencia mínima de 3 años en el campo del diseño hidrológico e hidráulico y/o desarrollo, manejo y aplicación de modelos matemáticos relativos a la gestión de recursos hídricos o relativos a su temática. Será valorada adicionalmente la experiencia específica en: Programas de adaptación al cambio climático Trabajos con gestores de agua locales |
| Otros conocimientos y habilidades | • Conocimientos de la temática de cambio climático y de medidas de adaptación (deseable) • Conocimiento de temas medio ambientales en proyectos de agua y saneamiento (deseable). |